# Bahadır Atılgan

Otomasyon Proje Müdürü

16 KPI ve Alt Bileşenleri

Mert Teknik A.Ş. - Ocak 2026

## KPI Dağılımı Özeti

| Kategori | Mevcut | Yeni | Toplam | Alt Bileşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizasyonel | 4 | 1 | 5 | 24 |
| Departmansal | 4 | 1 | 5 | 25 |
| Bireysel | 4 | 2 | 6 | 28 |
| TOPLAM | 12 | 4 | 16 | 77 |

# A. ORGANİZASYONEL KPI'LAR (5 Adet)

## 1. Otomasyon Proje Karlılık Hedefi

Tanım: Otomasyon departmanının gerçekleştirdiği projelerin toplam brüt kar marjı

Hedef: %22 (Min: %18, Mükemmel: %25+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 1.1 Proje Cirosu | Tamamlanan ve faturalandırılan projelerin toplam tutarı |
| 1.2 Direkt Maliyetler | Malzeme, alt yüklenici, saha personel maliyetleri |
| 1.3 Dolaylı Maliyetler | Personel maaşları, genel gider payı, amortisman |
| 1.4 Brüt Kar | Ciro - (Direkt + Dolaylı Maliyetler) |
| 1.5 Kar Marjı % | (Brüt Kar / Ciro) x 100 → KPI Değeri |

## 2. İnovatif Projelerin Cirodaki Payı

Tanım: Son 24 ayda geliştirilen yeni teknoloji/çözümlerle yapılan projelerin toplam cirodaki oranı

Hedef: %25 (Min: %15, Mükemmel: %35+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 2.1 İnovatif Proje Tanımı | AI, IoT, Endüstri 4.0, dijital ikiz gibi yeni teknolojiler (Teknik Komite onaylı) |
| 2.2 İnovatif Proje Cirosu | Bu kategorideki projelerin toplam satış tutarı |
| 2.3 Toplam Departman Cirosu | Tüm otomasyon projelerinin toplam cirosu |
| 2.4 İnovasyon Oranı % | (İnovatif Ciro / Toplam Ciro) x 100 → KPI Değeri |

## 3. İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Uyumu

Tanım: İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum düzeyi ve kazasızlık hedefi

Hedef: Sıfır İş Kazası + İSG Skoru Min 85/100

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 3.1 İş Kazası Sayısı | Yılda otomasyon projelerinde meydana gelen kazalar |
| 3.2 Ramak Kala Olay | Potansiyel kaza raporları (Max 4/yıl) |
| 3.3 İSG Eğitim Saat/Kişi | Otomasyon ekibinin aldığı İSG eğitim saati |
| 3.4 Denetim Uyumsuzluk | İç/dış denetimlerde tespit edilen bulgular |
| 3.5 Genel İSG Skoru | 100 - (Kaza x 10) - (Ramak x 2) - (Uyumsuzluk x 5) → KPI Değeri |

## 4. Kalite Yönetim Sistemi (ISO) Uyumu

Tanım: ISO 9001 kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uyum ve sürekli iyileştirme performansı

Hedef: ISO Skoru Min 90/100, Majör Uygunsuzluk: 0

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 4.1 Uygunsuzluk Sayısı | İç tetkiklerde tespit edilen majör/minör bulgular |
| 4.2 DÖF Kapatma Süresi | Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin ortalama kapanış süresi (Hedef: <30 gün) |
| 4.3 Müşteri Şikayeti | Kalite ile ilgili müşteri şikayetleri (Otomasyon) |
| 4.4 Prosedür Güncelliği | Güncel olmayan prosedür/talimat oranı |
| 4.5 ISO Uyum Skoru | 100 - (Majör x 10) - (Minör x 3) - (Şikayet x 5) → KPI Değeri |

## 5. Müşteri Memnuniyet Skoru (CSAT) - Otomasyon 🆕

Tanım: Otomasyon projelerinde müşteri deneyiminin tüm aşamalardaki memnuniyet ölçümü

Hedef: 82/100 (Min: 70, Mükemmel: 90+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 5.1 Satış Öncesi İletişim | Teklif sürecinde müşteri memnuniyeti (1-5 puan, Ağırlık: %20) |
| 5.2 Proje Yürütme | Proaktif iletişim, şeffaflık, problem çözme (1-5 puan, Ağırlık: %40) |
| 5.3 Devreye Alma | Eğitim, dokümantasyon, destek kalitesi (1-5 puan, Ağırlık: %30) |
| 5.4 Genel Memnuniyet | Tekrar çalışma isteği, referans verme (1-5 puan, Ağırlık: %10) |
| 5.5 CSAT Skoru | [(5.1 x 0.2) + (5.2 x 0.4) + (5.3 x 0.3) + (5.4 x 0.1)] x 20 → KPI Değeri |

# B. DEPARTMANSAL KPI'LAR (5 Adet)

## 6. Proje Teslim Tarihi Sadakati (OTIF)

Tanım: On-Time-In-Full: Projelerin belirlenen tarih ve kapsama göre tamamlanma başarısı

Hedef: %85 (Min: %75, Mükemmel: %92+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 6.1 Planlanan Teslim Tarihi | Sözleşme/sipariş onayında belirlenen teslim tarihi |
| 6.2 Gerçekleşen Teslim | FAT/SAT onaylanma tarihi |
| 6.3 Gecikme (Gün) | Gerçekleşen - Planlanan (pozitif değer = gecikme) |
| 6.4 Kapsam Uyumu | Belirlenen deliverables'ın eksiksiz teslimi (Evet/Hayır) |
| 6.5 OTIF % | (Zamanında + Eksiksiz Teslim Edilen Projeler / Toplam Projeler) x 100 → KPI Değeri |

## 7. Rework (Yeniden İşlem) Oranı

Tanım: Hatalı iş nedeniyle tekrar yapılan işlemlerin toplam adam/saate oranı

Hedef: %3 (Max: %5, Mükemmel: %1 altı)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 7.1 Rework Saat | Hata düzeltme için harcanan toplam adam/saat |
| 7.2 Rework Nedenleri | Tasarım hatası, montaj hatası, malzeme kusuru (Kategorize) |
| 7.3 Toplam Proje Saati | Departmanın tüm projelerindeki toplam adam/saat |
| 7.4 Rework Maliyeti | Rework Saati x Ortalama Saatlik Maliyet |
| 7.5 Rework Oranı % | (Rework Saat / Toplam Saat) x 100 → KPI Değeri |

## 8. Yazılım Standartizasyon Oranı

Tanım: Otomasyon projelerinde kullanılan yazılım ve kodlama standartlarına uyum düzeyi

Hedef: %80 (Min: %65, Mükemmel: %90+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 8.1 Kod Kütüphanesi Kullanımı | Standart modül/fonksiyon kullanım oranı (%) |
| 8.2 Dokümantasyon Uyumu | Yazılım dokümanlarının şablon uygunluğu (%) |
| 8.3 Versiyon Kontrolü | Git/SVN kullanım ve commit kurallarına uyum (%) |
| 8.4 Test Coverage % | Yazılım testlerinin kapsadığı kod oranı |
| 8.5 Standartizasyon Skoru | (8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4) / 4 → KPI Değeri |

## 9. Ekip Kişi Başı Teknik Eğitim Saati ️

Tanım: Otomasyon ekibindeki personelin yıllık aldığı teknik eğitim saati ortalaması

Hedef: 60 saat/yıl/kişi (Min: 40, Mükemmel: 80+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 9.1 Teknik Eğitim Saati | PLC, SCADA, robotik, yeni teknoloji eğitimleri (Dış eğitim) |
| 9.2 Sertifikasyon | Teknik sertifika programları (Siemens, Rockwell, ABB vb.) |
| 9.3 İç Eğitim | Departman içi bilgi paylaşımı ve mentorluk saatleri |
| 9.4 Toplam Personel | Otomasyon departmanı mevcut personel sayısı |
| 9.5 Eğitim Saat/Kişi | (9.1 + 9.2 + 9.3) / 9.4 → KPI Değeri |

## 10. Ekip Motivasyon ve Bağlılık Skoru 🆕

Tanım: Otomasyon ekibinin iş tatmini, bağlılık ve motivasyon seviyesinin ölçümü

Hedef: 78/100 (Min: 65, Mükemmel: 85+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 10.1 İş Tatmini | Görevinden memnuniyet düzeyi (1-5, Anonim anket) |
| 10.2 Yönetici Desteği | Bahadır Atılgan'ın liderlik etkinliği (1-5, 360° değerlendirme) |
| 10.3 Kariyer Gelişimi | Kişisel gelişim fırsatları algısı (1-5, Anket) |
| 10.4 Takım Çalışması | Departman içi iş birliği ve dayanışma (1-5, Peer review) |
| 10.5 Bağlılık Skoru | [(10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4) / 4] x 20 → KPI Değeri |

# C. BİREYSEL KPI'LAR (6 Adet)

## 11. Yeni Teknoloji (AI/IoT) Uygulama Sayısı

Tanım: Bahadır Atılgan'ın liderlik ettiği yeni teknoloji entegrasyon projelerinin sayısı

Hedef: 4 proje/yıl (Min: 2, Mükemmel: 6+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 11.1 AI Uygulamaları | Makine öğrenmesi, görüntü işleme, tahminsel bakım projeleri |
| 11.2 IoT Entegrasyonlar | Sensör ağları, bulut entegrasyonu, veri analitiği projeleri |
| 11.3 Endüstri 4.0 | Dijital ikiz, OPC-UA, MES entegrasyonu projeleri |
| 11.4 Pilot Projeler | PoC (Proof of Concept) başarı durumu |
| 11.5 Toplam Proje Sayısı | Yıl içinde tamamlanan yeni teknoloji projeleri → KPI Değeri |

## 12. Müşteri Kabul Testi (FAT/SAT) Başarı %

Tanım: Factory/Site Acceptance Test'lerin ilk seferde başarı ile geçme oranı

Hedef: %90 (Min: %80, Mükemmel: %95+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 12.1 FAT İlk Geçiş | Fabrika testlerinde ilk denemede onay alma sayısı |
| 12.2 SAT İlk Geçiş | Saha testlerinde ilk denemede onay alma sayısı |
| 12.3 Toplam Test Sayısı | Yıl içinde yapılan FAT + SAT toplam sayısı |
| 12.4 Başarılı Test | Müşteri tarafından ilk denemede imzalanan onay sayısı |
| 12.5 Başarı Oranı % | (12.4 / 12.3) x 100 → KPI Değeri |

## 13. Proje Maliyet Analizi Doğruluğu

Tanım: Proje teklif aşamasında yapılan maliyet tahminlerinin gerçekleşen maliyetlerle uyumu

Hedef: %92 doğruluk (Min: %85, Mükemmel: %95+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 13.1 Tahmini Maliyet | Teklif aşamasında hesaplanan toplam maliyet |
| 13.2 Gerçekleşen Maliyet | Projenin fiili maliyeti (tamamlandıktan sonra) |
| 13.3 Sapma Tutarı | ¦Gerçekleşen - Tahmini¦ (mutlak değer) |
| 13.4 Sapma Oranı % | (13.3 / 13.1) x 100 |
| 13.5 Doğruluk Skoru % | 100 - 13.4 → KPI Değeri |

## 14. Alt Kadro Teknik Yetkinlik Artış Puanı

Tanım: Bahadır Atılgan'ın yönettiği ekibin yıl içindeki teknik yetkinlik gelişim düzeyi

Hedef: %12 artış (Min: %8, Mükemmel: %15+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 14.1 Yetkinlik Matrisi | Personel bazlı teknik beceri haritası (100 puan üzerinden) |
| 14.2 Yılbaşı Puanı | Ocak ayı yetkinlik skoru ortalaması |
| 14.3 Yılsonu Puanı | Aralık ayı yetkinlik skoru ortalaması |
| 14.4 Gelişim Farkı | 14.3 - 14.2 (puan) |
| 14.5 Artış Oranı % | (14.4 / 14.2) x 100 → KPI Değeri |

## 15. Kritik Proje Risk Azaltma Oranı 🆕

Tanım: Proje başlangıcında tespit edilen kritik risklerin proje sonuna kadar azaltılma başarısı

Hedef: %60 azaltma (Min: %40, Mükemmel: %75+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 15.1 Tespit Edilen Riskler | Proje başlangıcında tanımlanan kritik risk sayısı |
| 15.2 Risk Skoru (Başlangıç) | Olasılık x Etki (1-25 arası, toplam) |
| 15.3 Uygulanan Önlemler | Risk azaltma aksiyonlarının sayısı ve etkinliği |
| 15.4 Risk Skoru (Kapanış) | Proje sonunda kalan risk seviyesi |
| 15.5 Azaltma Oranı % | ((15.2 - 15.4) / 15.2) x 100 → KPI Değeri |

## 16. İnovasyon ROI (Yatırım Getirisi) 🆕

Tanım: Yeni teknoloji yatırımlarının mali getirisinin ölçümü

Hedef: %150 ROI (Min: %80, Mükemmel: %200+)

| Alt Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| 16.1 İnovasyon Yatırımı | Ar-Ge, eğitim, pilot proje maliyetleri (TL) |
| 16.2 İlave Ciro | İnovatif projelerden gelen toplam satış (TL) |
| 16.3 Maliyet Tasarrufu | Otomasyon/verimlilik artışıyla sağlanan kazanç (TL) |
| 16.4 Net Kazanç | (16.2 + 16.3) - 16.1 |
| 16.5 ROI % | (16.4 / 16.1) x 100 → KPI Değeri |

# Özet ve Sonraki Adımlar

Bu belgede Bahadır Atılgan için tanımlanan toplam 16 KPI ve 77 alt bileşen detaylandırılmıştır.

## KPI Kategorileri:

- Organizasyonel KPI: 5 (4 mevcut + 1 yeni)

- Departmansal KPI: 5 (4 mevcut + 1 yeni)

- Bireysel KPI: 6 (4 mevcut + 2 yeni)

## Yeni Eklenen KPI'lar:

- KPI 5: Müşteri Memnuniyet Skoru (CSAT) → Müşteri boyutu eksikliğini giderir

- KPI 10: Ekip Motivasyon ve Bağlılık Skoru → İnsan kaynakları boyutu

- KPI 15: Kritik Proje Risk Azaltma Oranı → Risk yönetimi yetkinliği

- KPI 16: İnovasyon ROI → Yatırımların mali değeri

Önemli :…

Her bir KPI için ÖLÇÜM METODOLOJİSİ tartışması:

- Veri kaynakları (ERP, CRM, manuel kayıt)

- Ölçüm periyodu (günlük, haftalık, aylık, çeyreklik)

- Sorumlu kişiler (veri toplama ve raporlama)

- Dashboard/raporlama araçları

- Hedef değerlerin revize edilmesi